**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПЕЧЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 25 «ноября» 2015г. № 16**

О внесении изменений в решение Совета депутатов

Печерского сельского поселения от 27.08.2015г.№26

«Об утверждении плана-графика

выхода в капитальный ремонт многоквартирных

домов Печерского сельского поселения

на период 2014-2043гг.»

На основании статьи 35 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава муниципального образования Печерское сельское поселение Смоленского района Смоленской области Совет депутатов муниципального образования Печерское сельское поселение Смоленского района Смоленской области

**РЕШИЛ:**

1.Внести изменения план-график выхода в капитальный ремонт многоквартирных домов Печерского сельского поселения на период 2014-2043гг. и утвердить согласно приложения.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Печерские вести".

3.Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Печерского сельского посе­ления Смоленского района Смоленской области в сети Интернет.

**Глава муниципального образования**

**Печерского сельского поселения**

**Смоленского района Смоленской области Ю.Н.Янченко**

**ПЛАН-ГРАФИК**

**выхода в капитальный ремонт многоквартирных домов Печерского сельского поселения на период 2014-2043гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома | Материал наружных стен многоквартирного дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципального образования | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Печерское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 373 | Смоленский район п. АЗС д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2029-2033 | 1972 | кирпич |
| 374 | Смоленский район п. АЗС д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2034-2038 | 1976 | кирпич |
| 375 | Смоленский район п. АЗС д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2034-2038 | 1983 | кирпич |
| 376 | Смоленский район п. АЗС д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2029-2033 | 1988 | кирпич |
| 377 | Смоленский район п. АЗС д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2029-2033 | 1982 | кирпич |
| 378 | Смоленский район с. Печерск ул. Автодорожная д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии). | 2029-2033 | 1968 | кирпич |
| 379 | Смоленский район с. Печерск ул. Автодорожная д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии). | 2034-2038 | 1984 | кирпич |
| 380 | Смоленский район с. Печерск ул. Автодорожная д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии). | 2029-2033 | 1972 | Панельные ж/б, обложены кирпичом |
| 381 | Смоленский район с. Печерск ул. Автодорожная 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии). | 2029-2033 | 1966 | панельные |
| 382 | Смоленский район с. Печерск ул. Автодорожная д. 7А | Ремонт отмосток и цоколя, замена козырьков над подъездами, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2024-2028 | 1987 | кирпич |
| 383 | Смоленский район с. Печерск ул. Автодорожная д. 8 | Ремонт отмостки, приямков и цоколя, замена козырьков над подъездами, ремонт кровли, замена балконных плит, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2014-2018 | 1974 | кирпич |
| 384 | Смоленский район с. Печерск ул. Автодорожная д. 8А | Ремонт отмостки, приямков и цоколя, замена козырьков над подъездами, ремонт кровли, замена балконных плит,ремонт подвала,ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2019-2023 | 1981 | кирпич |
| 385 | Смоленский район с. Печерск ул. Автодорожная д. 9 | Ремонт отмостки, приямков и цоколя, замена козырьков над подъездами, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы),ремонт подвала, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2019-2023 | 1984 | кирпич |
| 386 | Смоленский район с. Печерск ул. Пионерская д.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2039-2043 | 1975 | Панельные ж/б,обложены кирпичом |
| 387 | Смоленский район с. Печерск ул. Пионерская д.2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2039-2043 | 1977 | кирпич |
| 388 | Смоленский район с. Печерск ул. Пионерская д. 3 | Ремонт отмостки и цоколя, замена козырьков над подъездами, ремонт кровли, замена балконных плит, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2019-2023 | 1983 | кирпич |
| 389 | Смоленский район с. Печерск ул. Пионерская д. 6 | Ремонт отмостки и цоколя, замена козырьков над подъездами, ремонт кровли, замена парапетных плит, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт подвала,ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2014-2018 | 1988 | кирпич |
| 390 | Смоленский район с. Печерск ул. Пионерская д. 7 | Ремонт отмостки и цоколя, замена козырьков над подъездами, ремонт кровли, замена балконных плит, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2024-2028 | 1989 | кирпич |
| 391 | Смоленский район с. Печерск ул. Смоленская д.11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2034-2038 | 1979 | кирпич |
| 392 | Смоленский район с. Печерск ул. Смоленская д.12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2039-2043 | 1981 | кирпич |
| 393 | Смоленский район с. Печерск ул. Смоленская д.13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2029-2033 | 1980 | кирпич |
| 394 | Смоленский район с. Печерск ул. Смоленская д.14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2034-2038 | 1980 | кирпич |
| 395 | Смоленский район с. Печерск ул. Смоленская д. 15 | Ремонт отмостки и цоколя, замена козырьков над подъездами, ремонт кровли, ремонт балконов, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2019-2023 | 1982 | кирпич |
| 396 | Смоленский район с. Печерск ул. Смоленская д. 16 | Ремонт отмостки и цоколя, замена козырьков над подъездами, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2024-2028 | 1991 | кирпич |
| 397 | Смоленский район с. Печерск ул.Школьная д.2 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт водоотводящих устройств, ремонт швов, стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, холодной и горячей воды). | 2024-2028 | 1996 | панельные |
| 398 | Смоленский район с. Печерск ул.Школьная д.2А | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт водоотводящих устройств, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | 2029-2033 | 2002 | кирпич |
| 399 | Смоленский район с. Печерск ул.Школьная д.2Б | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт водоотводящих устройств, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2029-2033 | 2006 | кирпич |
| 400 | Смоленский район с. Печерск ул.Школьная д.4 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт водоотводящих устройств, ремонт швов, стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и горячей воды). | 2024-2028 | 1991 | панельные |
| 401 | Смоленский район с. Печерск ул.Школьная д.4А | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт водоотводящих устройств, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2029-2033 | 2008 | кирпич |
| 402 | Смоленский район с. Печерск ул.Школьная д.6 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт водоотводящих устройств, ремонт швов,стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и горячей воды). | 2024-2028 | 1991 | панельные |
| 403 | Смоленский район с. Печерск ул.Школьная д.8 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт водоотводящих устройств, ремонт швов, стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и горячей воды). | 2024-2028 | 1995 | панельные |
|  |  |  |  |  |  |
| 405 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 2 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2039-2043 | 1977 | кирпич |
| 406 | Смоленский район с. Печерск ул.Минская 2Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2039-2043 | 1975 | кирпич |
| 407 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2039-2043 | 1975 | кирпич |
| 408 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 2039-2043 | 1975 | кирпич |
| 409 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 8 | Ремонт отмосток и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и холодной воды). | 2014-2018 | 1963 | кирпич |
| 410 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 10 | Ремонт отмосток и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и холодной воды). | 2014-2018 | 1963 | кирпич |
| 411 |  |  |  |  |  |
| 412 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 14/10 | Ремонт отмостки, приямков и цоколя, замена козырьков над подъездами, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды). | 2014-2018 | 1974 | кирпич |
| 413 |  |  |  |  |  |
| 414 |  |  |  |  |  |
| 415 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 24/д.24 пристройка | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и холодной воды). | 2024-2028 | 1968/1986 | кирпич |
| 416 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 26 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и холодной воды). | 2014-2018 | 1970 | кирпич |
| 417 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 28 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и холодной воды). | 2019-2023 | 1981 | кирпич |
| 418 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 30 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и холодной воды). | 2014-2018 | 1973 | кирпич |
| 419 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 32 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и холодной воды). | 2019-2023 | 1975 | кирпич |
| 420 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 34 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и холодной воды). | 2019-2023 | 1983 | кирпич |
| 421 | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 36 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и холодной воды). | 2019-2023 | 1982 | кирпич |
|  | Смоленский район с. Печерск ул. Минская д. 18 | Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы ), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии и холодной воды). | 2014-2018 | 1954 | кирпич |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Смоленский район с. Печерск ул.Автодорожная д.12 (пять блок -секций) | Ремонт лифтового оборудования.  Ремонт отмостки и цоколя, ремонт кровли, ремонт кирпичных стен (вентиляционные каналы), ремонт внутридомовых инженерных систем электро -, тепло-, водоснабжения, водоотведения,приборов учета х/в. | 2029-2033  2039-2043 | 2010- 2013 | кирпич |

Приложение